## Slide 1
主治医意見書の読み取り
これまでの経過と、測った精度
2026-09-06 〜 2026-09-23 コミット 83 件
数字はすべて正解データでの実測値です。どの正解データで測ったかを必ず添えています。

## Slide 2
何を作ったか
紙の主治医意見書を読み取り、確認して、データにする
・チェック欄186個は、画像処理で読む
白紙の様式との差分を取ると、枠線もラベルも消えて「書いた印」だけが残る
・文字欄52個だけ、OCRに任せる
項目107個のうち大半がチェック欄。そこを確実に取るのが精度の要
・読んだ値は必ず人が確認する前提で作る
確信度で色分けし、要確認だけを絞り込め、該当箇所を原本で拡大できる
・ブラウザだけで動く（データを外に出さない）
Python版・単一HTMLファイル版も用意。オフラインで動く

## Slide 3
これまでの経過
大きな節目だけ
時期 | やったこと | そのときの結果
9月上旬 | 様式定義・テンプレート・読み取りの土台 | チェック欄の検出率 99.5%（正解ラベル無し）
9月中旬 | 正解データ（100通）をいただき、初めて数値で測れるようになった | チェック欄 95.47%。誤検出が785件あると判明
 | 判定を書き方ごとに作り直した | 95.47% → 99.08%
 | 文字欄・日付も測り、弱い欄を個別に直した | 文字 84.3% → 88.4%
9月下旬 | 新しい検証データ（1,000通）で測り直した | 枠単位 89.36%。汚いスキャンで崩れると判明
 | 出力を整理（JSON・CSV・Markdown） | 答えの読み方を1か所に統一
「測れるようになってから直す」を守っています。目で見た比較では、あとで誤りだったと分かったものが複数ありました。

## Slide 4
精度① チェック欄
正解データ100通・□ 18,600枠・□ひとつを1件として数えた
 | 正解率 | 見落とし | 誤検出 | 二重線を消せた
作り直す前 | 95.47 % | 11 | 785 | 0 / 47
いま | 99.08 % | 46 | 117 | 39 / 47
・誤検出785件は、すべて枠の中にインクが無かった
1つの広い窓で測っていたため、隣の欄の手書きを拾っていた
・書き方ごとに、見る場所を分けた
枠の内側／枠の外周（丸囲み）／枠の右下（枠外へのはみ出し）

## Slide 5
精度② 印の書き方ごと
同じ100通。書き方は13通り
印の書き方 | 正解率 | 件数
レ点 / ■ / ×印 / 薄い点 / レ(活字) | 100 % | 1,546
チェック ✓ | 99.20 % | 249
斜め線 | 97.96 % | 49
塗りつぶし | 97.43 % | 272
丸囲み | 97.27 % | 183
二重線で訂正 | 82.98 % | 47
枠外にはみ出した印 | 45.61 % | 57
残る弱点は「枠外にはみ出した印」。枠の中にインクが無く、外のインクは隣の欄の手書きと見分けが付きません。

## Slide 6
精度③ 新しい検証データ（1,000通）
Word入力と手書きが混在・64通を読みやすさ4段階から均等に抽出
読みやすさ | チェック欄 | 文字欄 | 1,000通中
活字 | 86.5 % | 84.2 % | 350 通
標準 | 81.6 % | 84.2 % | 204 通
達筆（連綿・寝せ字） | 78.1 % | 39.7 % | 227 通
汚い（つぶれ・重なり） | 66.4 % | 16.1 % | 219 通
・崩れているのは「汚い」の1種類に集中している
文字は16.1%で実質読めていない。取り込みの品質がそのまま精度になる
・枠単位では 89.36%（4,895枠）
100通のデータでの 99.08% とは10ポイント差。しきい値は未調整

## Slide 7
数字を見るときの注意
同じ「正解率」でも、数え方が違うと比べられません
数え方 | 1件とするもの | 正誤の付け方 | いまの値
枠単位 | □ ひとつ | 合っているか（0か1） | 99.08 %（100通） 89.36 %（1,000通）
質問単位 | 質問ひとつ | 言葉の近さ（0〜1） | 78.13 %
文字欄 | 欄ひとつ | 言葉の近さ（0〜1） | 88.4 %（100通） 56.12 %（1,000通）
・複数選択で3つ中2つ合うと、質問単位では 0.7 が付く
枠単位なら「3枠中2枠正解」。同じ土俵ではないので引き算できない
・数字は「どの正解データで、何を1件と数えたか」と一緒に出す
当初これを混同し、10ポイントの差を14ポイントと書いていました（訂正済み）

## Slide 8
効いた工夫
いずれも実測で確かめたもの
やったこと | 変化
チェックの判定を、書き方ごとに分けた | 95.47 % → 99.08 %
文字を読むモデルを日本語専用に替えた（PP-OCRv4） | 66.7 % → 78.0 %
罫線・カッコ・単位を切り落としてから読む | 78.0 % → 84.6 %
ふりがな欄で、ひらがなを捨てていた不具合を直した | 0.00 % → 78.1 %
テンプレートの記入欄の高さ・中央寄せの取り違えを直した | 年齢 12.5 % → 54.2 %ほか
カタカナ語の崩れを、並びとして直す（コソ卜口一ル→コソトロール） | 文字 +0.8 ポイント
「ふりがな 0.00%」は、読めていたのに後処理が全部捨てていたもの。測らなければ気づけませんでした。

## Slide 9
試して、効かなかったこと
同じ失敗を繰り返さないために記録しています
試したこと | 実測 | どうしたか
前処理を強める（二値化・罫線除去） | いずれも悪化 | 控えめな前処理のまま
文字を輪郭立てする | 100dpiで 74.0 % → 70.2 % | 切った
□をテンプレート無しで見つける | 92.8 %止まり・余計な検出が3〜5倍 | 組み込まなかった
高精度OCRでチェック欄を検算する | 40件を指摘・実際の誤りは0件 | 外した
LLMで文章を自然な日本語に直す | 3通りの条件すべてで上がらず | 既定では使わない
LLMは、読めない文字から「それらしい日本語」を作ります。崩れた読みは見れば誤りと分かりますが、作られた文章は見ても分かりません。そのぶん危ないので、既定では使わず、規則での訂正だけにしています。

## Slide 10
「LLMで自然な日本語に直す」を試した結果
正解データで、条件を3通り変えて測りました
どの欄を直させたか | 直す前 | 直した後 | 良くなった | 悪くなった
全部 | 58.40 % | 57.97 % | 0 件 | 1 件
確信度0.80以上の欄だけ | 96.10 % | 96.10 % | 0 件 | 0 件
確信度0.70以上の欄だけ | 92.50 % | 91.61 % | 0 件 | 1 件
・よく読めている欄は、すでに9割以上合っていて直すものが無い
・読めていない欄では、書かれていない言葉を作る
「山要に血じて」→「山要に血圧を測って」。「血圧を測って」は原本にありません
・規則での訂正は効いた（カタカナ語の崩れなど）
こちらは既定で動いています。ブラウザ版でも同じように直ります

## Slide 11
残っている弱点と、これから
・読み取りは完全ではない。必ず原本と照らす運用が前提
確認画面はそのために作ってあります
・つぶれ・重なりの多いスキャンが最大の弱点（1,000通中219通）
文字16.1%。取り込みの品質を上げていただくのが一番効きます
・枠外にはみ出した印は45.6%
隣の欄の手書きと見分けが付かない。1通単位で見分ける層が要ります
・正解データは2種類とも合成されたもの
実データでの検証がまだです。ここが次にやるべきことです
詳しい実測値と、試して駄目だったことの記録は開発メモ（DEVNOTES.md）にあります。 作成 2026-09-23